ALGORITMO

Bogotá D.C. · 5 de agosto de 2026

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial

Diagnóstico, hoja de ruta e implementación — cada fase de la consultoría entrega su salida en un módulo de la plataforma.

Universidad Popular del Cesar · Vicerrectoría Académica · Valledupar

| Duración de la consultoría | 6 meses calendario |
| --- | --- |
| Líneas misionales evaluadas | 4 |
| Producto tecnológico | Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial · 8 módulos en operación · 25 municipios del Cesar |
| Licencia de uso | 18 meses desde la entrega final · renovación anual: $ 80.000.000 COP/año |
| Valor total | $ 760.200.000 COP (IVA liquidado sobre conceptos gravados; licencia SaaS excluida) |

Presentada por Algoritmo T S.A.S. · NIT 901.449.696-2

Dirigida a la Universidad Popular del Cesar

# Carta de presentación

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2026

Señores

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Vicerrectoría Académica

Valledupar

Asunto: Propuesta técnica y económica — Implementación de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial de la Universidad Popular del Cesar.

Reciban un cordial saludo,

Conforme a los lineamientos definidos por la Universidad Popular del Cesar en sus documentos contractuales, presentamos la propuesta técnica y económica formulada por Algoritmo T S.A.S. para implementar la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial de la Universidad. La plataforma se construye y se carga mediante una consultoría de seis meses: cada fase del trabajo entrega su salida en un módulo de la plataforma.

El resultado es una visión integral, accionable y priorizada — y el instrumento permanente para administrarla. El trabajo propuesto contempla:

Levantar y evaluar el estado actual de personas, procesos, datos y tecnología asociados a las funciones misionales de la Universidad.

Determinar el nivel de madurez tecnológica e identificar las principales brechas y riesgos en gobierno de datos, interoperabilidad, analítica, seguridad y experiencia de usuario.

Definir una hoja de ruta estratégica y medible, con iniciativas, responsables, métricas e hitos por fases, que permita orientar inversiones e intervenciones futuras.

Alinear decisiones institucionales con los objetivos misionales y las políticas nacionales de CTeI, fortaleciendo la visibilidad, eficiencia y sostenibilidad de la gestión universitaria.

Una diferencia respecto de una consultoría convencional El resultado de este trabajo no es únicamente un informe. La Universidad recibe, además, la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital: un entorno en operación desde el primer mes, donde el diagnóstico queda cargado como una medición repetible, la hoja de ruta como iniciativas con responsable y presupuesto, y el avance como información consultable. La Universidad dispone de acceso a la plataforma durante los seis meses de ejecución y los dieciocho meses siguientes a la entrega final, con renovación anual posterior.

El propósito final es entregar a la UPC un diagnóstico honesto, técnico y estratégico que sirva como punto de partida para construir una transformación digital sólida, escalable y centrada en el valor público de la CTeI como motor de desarrollo de la institución, el país y la región.

Agradecemos la confianza y la apertura al permitirnos presentar esta propuesta. Quedamos atentos para socializar el alcance y resolver cualquier inquietud que surja.

Cordialmente,

Ana Milena Díaz Granados

Directora de Relacionamiento — Algoritmo T S.A.S.

anadiazgrandos@algoritmot.com · +57 300 659 0161 · www.algoritmot.com

# Tabla de contenido

| Capítulo | Contenido |
| --- | --- |
| 01 | Generalidades y justificación |
| 02 | Propósito de la consultoría |
| 03 | Objetivos |
| 04 | Alcance y metodología |
| 05 | Plan de trabajo |
| 06 | Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial |
| 07 | Equipo consultor |
| 08 | Inversión |
| 09 | Términos comerciales |
| 10 | Anexos: confidencialidad y propiedad intelectual |
| 11 | Anexo técnico: la metodología Algoritmo T |

Las entradas del índice están hipervinculadas a su capítulo.

Qué recibe la Universidad al cierre del contrato Un informe de diagnóstico con análisis de brechas · un inventario tecnológico institucional · un informe comparativo de rankings · el documento del Modelo de Universidad Digital con su mapa de capacidades · la hoja de ruta institucional priorizada · el plan operativo de la Iniciativa Mínima Viable · y la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital en operación, con toda esa información cargada y licencia de uso por dieciocho meses, renovable anualmente.

# 01. Generalidades y justificación

Desde Algoritmo T S.A.S. identificamos que la Universidad Popular del Cesar enfrenta hoy un momento decisivo en su proceso de modernización y fortalecimiento institucional.

Los avances y desafíos globales en transformación digital universitaria, sumados a las nuevas dinámicas en la gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI), la formación académica y la proyección social, exigen ecosistemas integrados, basados en datos y orientados a resultados, que fortalezcan las tres funciones misionales de la Universidad: docencia, investigación y extensión.

A partir de los análisis realizados y de los espacios de diálogo con las diferentes dependencias universitarias, se evidencian brechas estructurales en los procesos, plataformas y flujos de información que limitan la articulación, la eficiencia y el impacto de la gestión institucional. Estas condiciones hacen necesario un diagnóstico técnico y organizacional profundo que permita definir una Ruta de Transformación Digital institucional, transversal a las tres misiones universitarias, y alineada con las prioridades, capacidades y proyección estratégica de la UPC como universidad pública comprometida con el desarrollo regional y nacional.

## Objeto

Implementar la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial como instrumento institucional permanente de la Universidad Popular del Cesar. La consultoría de seis meses —que diagnostica el ecosistema digital y formula la hoja de ruta institucional— la construye y la carga: cada fase tiene su salida en un módulo de la plataforma, desde los niveles de madurez del diagnóstico hasta el portafolio de iniciativas y los roadmaps específicos.

El alcance del proyecto comprende el análisis de capacidades institucionales, procesos, flujos de información, datos, plataformas, esquemas de gobernanza y condiciones organizacionales que inciden en el desempeño universitario. Desde esta perspectiva, la transformación digital se aborda como un proceso de rediseño institucional orientado al fortalecimiento de la calidad académica, la eficiencia operativa, la gestión del conocimiento, la visibilidad científica y la sostenibilidad organizacional.

En el contexto actual de la educación superior, la producción de información, la gestión de datos y la interoperabilidad entre sistemas constituyen condiciones habilitantes para la planeación, el seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones. Por ello, la Universidad requiere una arquitectura digital alineada con su direccionamiento estratégico, con capacidades para integrar procesos, asegurar consistencia de la información y soportar decisiones basadas en evidencia.

## El diagnóstico, la hoja de ruta y la plataforma permitirán a la Universidad

| # | Resultado esperado |
| --- | --- |
| 01 | Establecer su nivel actual de madurez digital, mediante un análisis integral de personas, procesos, datos, tecnologías y cultura organizacional en las tres funciones misionales — y volver a medirlo periódicamente con el mismo instrumento. |
| 02 | Identificar brechas y riesgos críticos que afecten la toma de decisiones, la calidad de la información, la interoperabilidad entre sistemas y la analítica institucional. |
| 03 | Definir una estrategia de transformación digital institucional, priorizada y ejecutable, que sirva como marco de acción para la modernización de los procesos académicos, investigativos y de extensión. |
| 04 | Alinear la gestión universitaria con las políticas nacionales de transformación digital, gobierno de datos, educación digital y ciencia abierta, asegurando coherencia con las iniciativas del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. |
| 05 | Hacer seguimiento verificable a las iniciativas derivadas, con responsables, presupuesto asignado, comprometido y ejecutado, e indicadores con dueño y periodicidad declarados. |

# 02. Propósito de la consultoría

Dejar operando en la Universidad Popular del Cesar la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial, alimentada por una consultoría que diagnostica el estado actual del ecosistema digital y formula la hoja de ruta institucional — transversal a docencia, investigación y extensión y a las áreas de apoyo, con foco en gobierno de datos, interoperabilidad, analítica y experiencia de usuario.

Nuestro enfoque integra análisis técnico y comprensión organizacional —personas, procesos, información, aplicaciones y tecnología—, para que la UPC pase del reconocimiento de brechas a la ejecución de soluciones concretas, medibles y sostenibles.

Como resultado, entregaremos una visión integral de transformación digital acompañada de una Ruta de Arquitectura Empresarial, que:

Articule capacidades, procesos y flujos de información de las tres misiones y sus soportes administrativos.

Estructure un modelo de gobierno digital —roles, responsables, políticas y métricas— que habilite decisiones basadas en evidencia.

Priorice iniciativas por impacto y factibilidad.

Asegure alineación con marcos y políticas nacionales de transformación digital, ciencia abierta, educación digital y gobierno de datos.

La Ruta de Arquitectura Empresarial se desarrollará siguiendo referentes del TOGAF® y DAMA para definir principios, visión y modelo de capacidades y procesos que soporten la ejecución del plan y la evolución ordenada del portafolio de iniciativas.

## El instrumento que sostiene el propósito

Una hoja de ruta que no se puede medir es una declaración de intenciones. Por eso el propósito de esta consultoría incorpora un componente adicional: dejar instalado en la Universidad el instrumento con el que la ruta se administra. La plataforma convierte cada producto del diagnóstico en información viva:

| Producto de la consultoría | Cómo queda en la plataforma |
| --- | --- |
| Diagnóstico de madurez | Medición fechada y repetible en cuatro líneas y cuatro dimensiones, con evidencia adjunta por cada punto de medición |
| Análisis comparativo | Cortes permanentes contra el sistema nacional de educación superior y contra el contexto regional del Cesar |
| Mapa de capacidades | Catálogo con nivel actual, nivel objetivo y brecha, encadenado a objetivos, iniciativas e indicadores |
| Hoja de ruta | Iniciativas con horizonte, responsable, presupuesto, dependencias y estado |
| Indicadores | Batería de KPI con definición, fuente, responsable, periodicidad, línea base, meta y serie histórica |

# 03. Objetivos

## Objetivo general

Implementar la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial de la Universidad Popular del Cesar, construida y cargada mediante un diagnóstico integral de su ecosistema digital y una hoja de ruta estratégica que articule docencia, investigación, extensión y áreas de apoyo con las capacidades tecnológicas, organizacionales y de gestión requeridas — de modo que la institución pueda medir, administrar y sostener su transformación digital en el tiempo, con decisiones basadas en evidencia.

## Objetivos específicos por línea

| Línea | Objetivos específicos |
| --- | --- |
| 4.1 Academia y Virtualidad | Diagnosticar el estado actual frente a educación digital en dimensiones organizacional, pedagógica, comunicativa y tecnológica. · Proponer lineamientos para un modelo objetivo de virtualidad y un piloto de despliegue inicial. |
| 4.2 Investigación y CTeI | Mapear actores, procesos y servicios de la cadena de valor de la investigación: gestión, visibilidad y posicionamiento. · Identificar brechas y riesgos frente a lineamientos y estándares; proponer oportunidades de mejora. · Definir una ruta de acción alineada a la transformación digital institucional. |
| 4.3 Extensión, Relacionamiento y Rankings | Diagnosticar el desempeño misional frente a criterios de rankings seleccionados. · Identificar brechas e indicadores críticos y proponer estrategias priorizadas. · Diseñar un roadmap de posicionamiento con hitos, responsables y metas medibles. |
| 4.4 Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital | Establecer una Arquitectura Empresarial alineada con TOGAF® 10. · Definir principios y lineamientos para interoperabilidad, seguridad y eficiencia. · Proponer modelo de gobierno digital y un roadmap priorizado por impacto y factibilidad. |

Las cuatro líneas son también los cuatro ejes de medición Cada línea de objetivos corresponde a un eje del instrumento de madurez de la plataforma. Lo que se diagnostica es exactamente lo que después se mide, se compara y se sigue — sin traducciones intermedias entre el informe y el tablero.

# 04. Alcance y metodología

## Alcance de la consultoría

El alcance comprende la implementación de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial y la consultoría que la alimenta: el diagnóstico integral del ecosistema digital y la formulación de la hoja de ruta institucional, en coherencia con las políticas nacionales de transformación digital, ciencia abierta, educación virtual y gobierno de datos. El alcance incluye:

Levantamiento de información institucional, entrevistas, revisión documental y análisis de indicadores.

Evaluación de madurez digital en las dimensiones organizacional, académica, tecnológica, comunicativa y de gestión.

Identificación de brechas, riesgos y oportunidades para fortalecer la articulación entre procesos, tecnología y talento humano.

Diseño de lineamientos estratégicos y una hoja de ruta institucional, con iniciativas priorizadas a corto, mediano y largo plazo.

Integración de resultados bajo un modelo de Arquitectura Empresarial alineado con el estándar TOGAF® 10, que articule personas, procesos, información, aplicaciones y tecnología.

Implementación, parametrización y puesta en producción de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital, con carga de la totalidad de los productos de la consultoría.

Licencia de uso de la plataforma durante la ejecución del contrato y los dieciocho meses siguientes a la entrega final, renovable por periodos anuales.

Formación y transferencia al equipo de la Universidad para la administración autónoma de la plataforma.

Delimitación del alcance tecnológico La consultoría comprende las fases de diagnóstico, diseño y planificación estratégica, e incluye la implementación de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital descrita en el capítulo 06. No contempla la implementación, adquisición, desarrollo o integración de otros sistemas de información de la Universidad, ni la ejecución de los proyectos derivados de la hoja de ruta, los cuales serán objeto de contrataciones independientes.

## Metodología

La metodología se desarrollará mediante un enfoque participativo, basado en la recopilación, contraste y análisis de información institucional, y en la aplicación de referentes nacionales e internacionales de buenas prácticas en transformación digital universitaria. Se estructura en seis fases iterativas, numeradas de 0 a 5, que constituyen el único esquema de fases de esta propuesta y el marco de referencia de los hitos de pago.

| Principio | Descripción |
| --- | --- |
| Participativo | Instrumentos aplicados a directivos, docentes, investigadores, estudiantes y actores de extensión; talleres de cocreación en la fase de validación. |
| Basado en evidencia | Cada calificación de madurez se soporta en un documento, un dato o un registro verificable, cargado y trazable en la plataforma. |
| Contrastado | Los hallazgos se comparan contra referentes nacionales e internacionales y contra el contexto territorial del Cesar. |

## Consideraciones específicas

| Tema | Condición |
| --- | --- |
| Metodología | El diagnóstico se basa en variables y criterios de análisis contrastados con buenas prácticas internacionales en transformación digital universitaria, alineadas a la gestión de la docencia, la investigación y la extensión. |
| Fuentes | Se requiere acceso irrestricto a la información documental, de recursos y servicios institucionales disponibles. |
| Acceso a sistemas | La Universidad facilitará acceso a los sistemas o repositorios relevantes —investigación, biblioteca, datos institucionales— para análisis y contrastación. |
| Actores | Se requerirá participación activa de los actores misionales —académicos, investigadores y gestores de extensión— y de las dependencias de apoyo. |
| Interlocutor | La UPC designará un responsable institucional que coordine la entrega de información, el acceso a fuentes y la logística de las sesiones presenciales o virtuales. |
| Responsables de línea | La UPC designará un responsable por cada una de las cuatro líneas, quien cargará evidencia y reportará avances en la plataforma. |
| Equipo consultor | Profesionales especializados en transformación digital, gobernanza de datos, educación digital, analítica institucional y arquitectura empresarial. |

# 05. Plan de trabajo

La consultoría se desarrollará en un periodo de seis (6) meses calendario. Cada fase integra componentes académicos, tecnológicos, organizacionales y de gestión, con énfasis en el fortalecimiento de las tres funciones misionales de la Universidad.

| Fase | Objetivo | Actividades clave | Entregables | En la plataforma | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 Línea base y madurez digital | Establecer la línea base de madurez digital y del entorno institucional frente a los retos de transformación digital. | Análisis PESTLE; evaluación del portafolio académico y de servicios; análisis de permanencia y éxito estudiantil; valoración de capacidades organizacionales, académicas y tecnológicas; identificación de brechas y oportunidades. | Informe de madurez digital; presentación ejecutiva de hallazgos iniciales. | Puesta en producción. Primera medición de madurez publicada y radar institucional disponible para la Universidad. | Mes 1 |
| Fase 1 Diagnóstico institucional y tecnológico | Levantar información integral sobre procesos, tecnologías, recursos y servicios institucionales. | Revisión documental y entrevistas con actores misionales; mapeo de tecnologías TIC en uso, nivel de adopción, obsolescencia y oportunidades; contraste entre recursos y servicios institucionales; identificación de riesgos y oportunidades de mejora. | Inventario tecnológico institucional; mapa de procesos, actores y recursos TIC; análisis de obsolescencia y oportunidades de optimización. | Inventario tecnológico cargado y evidencias vinculadas a cada punto de medición de madurez. | Meses 1–2 |
| Fase 2 Diagnóstico de posicionamiento y rankings universitarios | Evaluar la posición actual de la UPC frente a estándares nacionales e internacionales. | Análisis de desempeño institucional frente a los rankings Sapiens Research, Scimago Institutions Rankings, THE Impact Rankings y QS World University Rankings; identificación de brechas y oportunidades frente a cada ranking; formulación de recomendaciones de mejora y fortalecimiento de indicadores. | Informe comparativo de rankings; tablero de línea base de indicadores; recomendaciones estratégicas para posicionamiento. | Indicadores de la línea 4.3 con línea base cargada; cortes de comparación nacional, regional y de pares habilitados. | Meses 2–3 |
| Fase 3 Planificación y diseño estratégico — Modelo de Universidad Digital | Definir el Modelo de Universidad Digital y la arquitectura empresarial que sustentará la transformación. | Diseño del Modelo de Universidad Digital —visión, objetivos, KPI, ciclo de vida del portafolio—; diseño de arquitectura empresarial y tecnológica bajo TOGAF® 10 (fases Preliminary, Visión y Negocio); integración de componentes de investigación, docencia y extensión; priorización de proyectos tecnológicos y quick wins. | Documento del Modelo de Universidad Digital; mapa de procesos y capacidades institucionales; lineamientos de arquitectura empresarial. | Catálogo de capacidades y mapa estratégico navegable cargados, con nivel actual, nivel objetivo y brecha por capacidad. | Meses 3–4 |
| Fase 4 Hoja de ruta e Iniciativa Mínima Viable | Formular la hoja de ruta institucional de transformación digital y consolidar la Iniciativa Mínima Viable como demostración de valor de corto plazo. | Elaboración del roadmap de implementación con fases, responsables e indicadores; validación técnica y financiera de iniciativas priorizadas; consolidación de la IMV. | Hoja de ruta institucional; plan operativo de la IMV; cronograma tipo Gantt por fases. | Roadmap completo, iniciativas con horizonte, responsable, presupuesto y factores críticos de éxito. La plataforma constituye la Iniciativa Mínima Viable: no es un piloto hipotético, sino un sistema en operación con datos reales desde el mes 1. | Meses 4–5 |
| Fase 5 Validación y socialización institucional | Asegurar la apropiación y validación de los resultados con equipos directivos y misionales. | Talleres de cocreación y validación con directivos y docentes; ajustes finales a la hoja de ruta y a la IMV; presentación ejecutiva final ante Rectoría y Consejo Directivo. | Informe de socialización; ajustes finales validados; presentación ejecutiva final; informe final consolidado de la consultoría. | Vista pública de solo lectura habilitada para Consejo Directivo; formación al equipo de la Universidad y transferencia de la administración. Inicio del periodo de licencia de 18 meses. | Meses 5–6 |

Sobre el traslape de fases Las fases 1 y 2, y las fases 2 y 3, se traslapan de forma deliberada: el levantamiento de información alimenta simultáneamente el diagnóstico tecnológico y el análisis de posicionamiento, evitando duplicar solicitudes de información a las mismas dependencias de la Universidad.

# 06. Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial

El entorno web donde la Universidad Popular del Cesar administra su propia transformación digital: consulta su nivel de madurez en cada línea misional, se compara con el sistema de educación superior colombiano y con el territorio de los 25 municipios del Cesar, navega su mapa estratégico y su hoja de ruta, y hace seguimiento a las iniciativas, los presupuestos asignados y los planes de trabajo. Cada fase de la consultoría entrega su salida en un módulo: la plataforma no se puebla al final, se construye con el proyecto.

## Por qué se incorpora

Un diagnóstico de transformación digital tiene vida útil corta. El día que se entrega es exacto; seis meses después la Universidad ya cambió de plataformas, ejecutó iniciativas, contrató personal y modificó procesos, pero el informe sigue describiendo el estado del semestre anterior. El desenlace habitual es conocido: un documento riguroso que se consulta dos veces y luego se archiva, y una hoja de ruta que nadie puede verificar si se está cumpliendo.

La plataforma resuelve exactamente eso. El diagnóstico queda cargado como una medición fechada y repetible; la hoja de ruta, como iniciativas con responsable, presupuesto y estado. Y la Universidad puede volver a medirse cuando quiera, con el mismo instrumento y la misma escala, para ver cuánto avanzó.

| Consultoría convencional | Con la plataforma |
| --- | --- |
| Informe de diagnóstico en PDF | Tablero de madurez navegable y re-medible |
| Hoja de ruta en un anexo | Roadmap con responsables, presupuesto y estado |
| Comparación sectorial en una lámina | Comparación permanente contra 357 IES y 33 departamentos |
| Indicadores que alguien reconstruye a mano | Indicadores con dueño, fuente y periodicidad declarados |
| El proyecto termina cuando se entrega | La Universidad sigue midiendo su propio avance |

## El instrumento de medición

Las cuatro líneas se evalúan en cuatro dimensiones —organizacional, misional o pedagógica, tecnológica, y de datos e información— sobre una escala común de cinco niveles. La combinación produce dieciséis puntos de medición, cada uno con su puntaje, su responsable de información y su evidencia adjunta.

| Nivel | Denominación | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicial | Prácticas informales, dependientes de personas; sin registro sistemático. |
| 2 | En desarrollo | Prácticas documentadas en algunas unidades; herramientas aisladas, sin integración. |
| 3 | Definido | Procesos institucionalizados y estandarizados; responsables asignados; datos capturados con consistencia. |
| 4 | Gestionado | Procesos medidos con indicadores; decisiones soportadas en datos; interoperabilidad entre sistemas. |
| 5 | Optimizado | Mejora continua sobre evidencia; analítica avanzada; capacidad de escalar y de servir de referente. |

M1 · Medición de madurez — radar institucional de las cuatro líneas y mapa de calor línea × dimensión (/panel/madurez/resumen). Vista ilustrativa: los valores no corresponden a mediciones reales de la Universidad.

## Los módulos de la plataforma

| Módulo | Contenido |
| --- | --- |
| M1 · Medición de madurez por línea | Radar de cuatro ejes con medición actual, meta y medición anterior; mapa de calor de línea × dimensión; detalle por punto de medición con evidencia adjunta, responsable y fecha; historial completo de mediciones. |
| M2 · Comparación nacional y regional | Tres cortes: posición frente al universo nacional de instituciones; desempeño del Cesar y su región frente a demanda potencial, vacíos de oferta y pertinencia territorial; y contraste contra pares comparables. |
| M3 · Capacidades y mapa estratégico | Catálogo de capacidades con nivel actual, objetivo y brecha; mapa navegable que encadena objetivo institucional → capacidad habilitante → iniciativa → indicador; fichas de fortalecimiento por capacidad. |
| M4 · Indicadores clave de desempeño | Ficha por indicador con definición operativa, fórmula, unidad, fuente, responsable, periodicidad, línea base, meta, umbrales de semáforo y serie histórica. |
| M5 · Mapa de ruta y roadmap | Ruta hacia el modelo de educación digital con pertinencia contextual, y roadmap operativo por horizontes de corto y mediano plazo, con cronograma tipo Gantt y matriz de impacto × factibilidad. |
| M6 · Seguimiento de iniciativas | Avance frente a lo planeado; presupuesto asignado, comprometido y ejecutado con alerta de desviación; factores críticos de éxito evaluados en semáforo con responsable nombrado. |
| GP · Gestor de proyectos | Cada iniciativa del roadmap se administra como plan de trabajo con ruta propia: tareas con descripción, responsable principal y corresponsables, fechas contra línea base congelada, dependencias y estado. Cerrar una tarea exige adjuntar al menos una evidencia, y al desplazar una tarea la plataforma recalcula en cascada todas las dependientes mostrando la desviación antes de aplicar el cambio. |
| M7 · Inteligencia de negocio de Algoritmo T | Observatorios con asistente de inteligencia artificial: oferta de educación superior a partir de SNIES (27.005 programas de 357 instituciones), mercado laboral y empleabilidad (OLE, DANE, OIT) y análisis regional sobre 33 departamentos. Incluye espacio de trabajo para informes propios, exportables en PDF y CSV. |

## Vistas de la plataforma

Las siguientes vistas ilustran la interfaz de los módulos. Los valores, programas, iniciativas y fechas corresponden a un ejemplo de configuración y no a datos de la Universidad: la primera medición real se produce en la Fase 0.

M2 · Comparación sectorial — posición frente a pares y cuadrantes de pertinencia territorial (/panel/benchmark).

M2 · Cobertura y oferta en el territorio — mapa nacional y departamental de los 25 municipios del Cesar (/panel/benchmark/territorio).

M4 · Indicadores clave — batería de KPI con serie histórica, variación y meta (/panel/kpi).

M5 · Ruta — roadmap por horizontes y matriz de priorización impacto × factibilidad (/panel/ruta).

M6 · Iniciativas — ejecución presupuestal y factores críticos de éxito en semáforo (/panel/iniciativas/INI-01).

GP · Gestor de proyectos — plan de trabajo con responsables, fechas, estados y evidencia por tarea (/panel/proyectos/INI-01).

GP · Cronograma con dependencias y reprogramación en cascada contra línea base (/panel/proyectos/INI-01 · cronograma).

## Perfiles de uso

| Perfil | Alcance de uso |
| --- | --- |
| Rectoría y Consejo Directivo | Vista ejecutiva de consulta: radar institucional, semáforo de indicadores y estado presupuestal del portafolio. |
| Responsables de línea | Cargan evidencia, actualizan el avance de sus iniciativas y reportan valores de sus indicadores. |
| Líder institucional | Visión completa de las cuatro líneas; administra iniciativas, presupuestos e indicadores. |
| Equipo consultor | Configura el instrumento de medición, carga las mediciones y publica los resultados. |

La Universidad podrá generar un enlace público de solo lectura para socializar el estado de la transformación ante Consejo Directivo, entes de control o procesos de acreditación, sin necesidad de crear usuarios adicionales.

## Licencia, soporte y continuidad

La Universidad Popular del Cesar dispondrá de acceso a la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital durante los seis (6) meses de ejecución del contrato y durante dieciocho (18) meses adicionales contados a partir de la entrega final de la Fase 5, para un periodo efectivo de uso de veinticuatro (24) meses.

### Qué comprende la licencia

Uso ilimitado por usuarios de la Universidad dentro de los perfiles definidos, sin cargo por usuario adicional.

Alojamiento, operación y respaldo de la plataforma y de la información institucional cargada.

Actualizaciones funcionales que Algoritmo T libere sobre el producto durante el periodo licenciado, sin costo adicional.

Soporte funcional para el equipo administrador de la Universidad durante el periodo licenciado.

Acceso a los observatorios y a sus actualizaciones de datos durante el periodo licenciado.

### Portabilidad de la información

La Universidad podrá exportar en cualquier momento, y en formatos abiertos y estándar, la totalidad de la información institucional cargada: mediciones, evidencias, capacidades, indicadores, iniciativas y ejecución presupuestal. Esta condición aplica también al vencimiento del periodo licenciado, de modo que la Universidad conserva su información con independencia de la continuidad del servicio.

### Continuidad al vencimiento

Al término de los dieciocho meses, la Universidad podrá renovar la licencia como suscripción institucional de tarifa plana —usuarios ilimitados dentro de los perfiles definidos, sin cobro por usuario ni por consumo—, por periodos anuales de $ 80.000.000 COP por año (valor 2026, ajustable anualmente por IPC como único mecanismo de incremento), con los mismos servicios del periodo inicial: alojamiento, operación, respaldo, actualizaciones, soporte y observatorios. La no renovación no afecta la propiedad de la Universidad sobre su información ni su derecho a exportarla, conforme al párrafo anterior y al anexo de propiedad intelectual.

Puesta en marcha La plataforma es un módulo del Ecosistema Digital de Algoritmo T, infraestructura ya en operación. Sus componentes de observatorios y de seguimiento de iniciativas están construidos y en uso, lo que reduce la puesta en marcha a semanas y permite que el componente comparativo esté disponible con datos desde el primer día, sin requerir aportes de información por parte de la Universidad.

# 07. Equipo consultor

La ejecución estará a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por profesionales con amplia experiencia en transformación digital, gobierno de datos, ciencia, tecnología e innovación, educación superior y gestión institucional.

| Rol | Fases | Responsabilidades clave |
| --- | --- | --- |
| Consultor líder / Director de proyecto | 0 y 5 | Dirigir el levantamiento de información, coordinar el equipo consultor, consolidar la línea base institucional y validar el enfoque metodológico con la alta dirección. Liderar la validación final de entregables, coordinar los talleres con los equipos de la Universidad y asegurar la coherencia técnica y metodológica de los resultados. |
| Arquitecto empresarial y especialista TIC | 1 y 3 | Mapear procesos, sistemas y plataformas institucionales; identificar tecnologías en uso, obsolescencia y oportunidades de mejora; elaborar el inventario TIC. Diseñar la arquitectura institucional bajo TOGAF® 10, definir la estructura de gobernanza, los procesos clave y los lineamientos de interoperabilidad. |
| Analista de datos | 1 y 2 | Sistematizar la información levantada, desarrollar los tableros de control y representar gráficamente los niveles de madurez y las brechas institucionales. Parametrizar y cargar la información en la plataforma. |
| Consultores académico, CTeI y extensión | 2 y 3 | Analizar la cadena de valor de la investigación y la visibilidad científica; identificar brechas y oportunidades frente a los estándares de rankings. Analizar la oferta académica, proponer lineamientos para el ciclo de vida de programas y apoyar la construcción del Modelo de Universidad Digital. |
| Especialista TIC / Tecnologías educativas | 4 | Definir la arquitectura tecnológica, planificar la ejecución de la Iniciativa Mínima Viable y priorizar los proyectos de modernización con impacto en el corto plazo. |
| Especialista de plataforma | 0 a 5 | Implementar y parametrizar la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital, configurar perfiles y permisos, asegurar la carga de los productos de cada fase y ejecutar la formación y transferencia al equipo administrador de la Universidad. |

Interlocución con la Universidad El equipo consultor trabajará de manera articulada con el responsable institucional designado por la UPC y con los responsables de cada una de las cuatro líneas, quienes serán los usuarios permanentes de la plataforma una vez concluida la consultoría.

# 08. Inversión

| Concepto | Descripción | Valor COP |
| --- | --- | --- |
| Implementación y parametrización de la plataforma | Puesta en producción, configuración del instrumento, perfiles y carga de los productos. Gravado con IVA 19 %. | $ 95.000.000 |
| Licencia de uso de la plataforma — 18 meses | Alojamiento, operación, respaldo, actualizaciones, soporte y observatorios. Computación en la nube (SaaS): excluida de IVA — art. 476, num. 21, E.T. | $ 70.000.000 |
| Levantamiento, diagnóstico y formulación de la hoja de ruta | Fases 0 a 4: línea base, diagnóstico, posicionamiento, Modelo de Universidad Digital y hoja de ruta. Gravado con IVA 19 %. | $ 390.000.000 |
| Acompañamiento, formación y transferencia | Fase 5: talleres de validación, socialización, formación del equipo administrador y transferencia. Gravado con IVA 19 %. | $ 95.000.000 |
| Subtotal |  | $ 650.000.000 |
| IVA 19 % sobre conceptos gravados ($ 580.000.000) |  | $ 110.200.000 |
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  | $ 760.200.000 |

Valores en pesos colombianos. Duración: seis (6) meses de ejecución más dieciocho (18) meses de licencia desde la entrega final. Renovación anual: $ 80.000.000 COP/año, bajo el régimen de la licencia (SaaS excluido de IVA).

Concepto técnico — liquidación del IVA En aplicación del principio de independencia de los servicios (DIAN, Oficio 001444 de 2017), cada concepto conserva su naturaleza tributaria: la licencia de uso —servicio de computación en la nube (SaaS)— está excluida de IVA conforme al numeral 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario, mientras que los servicios de implementación, consultoría, formación y transferencia no cumplen las características intrínsecas del cloud computing y se gravan de forma independiente a la tarifa general del 19 %. Por ello el IVA se liquida únicamente sobre los conceptos gravados ($ 580.000.000); sustento en el anexo técnico.

## Correspondencia con conceptos de gasto

Para efectos de imputación presupuestal, los conceptos se corresponden con estos rubros:

| Concepto de la propuesta | Concepto de gasto | Unidad de medida |
| --- | --- | --- |
| Implementación de la plataforma | Recursos tecnológicos | 1 plataforma |
| Licencia de uso — 18 meses | Recursos tecnológicos | 1 suscripción |
| Renovación anual de la suscripción | Recursos tecnológicos | 1 suscripción / año |
| Levantamiento, diagnóstico y acompañamiento | Talento humano / soporte especializado | N.º de profesionales |

La correspondencia definitiva se ajustará conforme a la estructura presupuestal que defina la Universidad.

# 09. Términos comerciales

## Forma de pago

| % | Hito | Momento |
| --- | --- | --- |
| 30 % | Anticipo | A la suscripción del contrato. |
| 30 % | Contra entrega y aceptación del Informe comparativo de rankings y del tablero de línea base de indicadores | Cierre de la Fase 2. |
| 40 % | Contra entrega y aceptación del informe final consolidado y de la plataforma en operación con la transferencia realizada | Cierre de la Fase 5. |

Los hitos de pago se asocian a entregables verificables y no a la denominación de las fases, de modo que no exista ambigüedad sobre el momento de facturación.

Una vez emitidas y radicadas las correspondientes facturas, estas deberán ser pagadas en un plazo no mayor a quince (15) días calendario. En caso de mora se causarán intereses del 1,5 % mensual con posterioridad al plazo.

## Impuestos y régimen tributario

La liquidación del IVA aplica el principio de independencia de los servicios (DIAN, Oficio 001444 de 2017): los servicios de implementación, consultoría, formación y transferencia están gravados con IVA del 19 %, y la licencia de uso de la plataforma —computación en la nube (SaaS), prestada por Algoritmo T S.A.S. como proveedor directo— está excluida conforme al numeral 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario. El detalle se presenta en el capítulo 08 y en el anexo técnico.

El valor propuesto no incluye impuestos adicionales como estampillas o tributos territoriales. En caso de que apliquen por tratarse de contratación con una universidad pública, dichos valores deberán ser asumidos directamente por la entidad contratante o calculados de manera independiente al valor de la propuesta, dado que su aplicación afectaría la viabilidad económica del contrato.

## Medio de pago

| Banco | Banco Caja Social |
| --- | --- |
| Tipo de cuenta | Ahorros |
| Número de cuenta | 2410491798 |
| Titular | Algoritmo T S.A.S. |
| NIT | 901.449.696-2 |

## Confidencialidad

Esta propuesta ha sido elaborada exclusivamente para la Universidad Popular del Cesar. Toda la información contenida en este documento, sus anexos y las reuniones sostenidas en el marco del proceso será considerada confidencial entre las partes.

## Validez de la propuesta

Se mantendrán el valor y los términos de esta propuesta durante treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de su envío.

# 10. Anexos

## Anexo A. Confidencialidad

La información que Algoritmo T S.A.S. obtenga, acceda o reciba de la Universidad Popular del Cesar en el marco de la presente consultoría —sea en forma oral, escrita, electrónica o por cualquier otro medio— será considerada información confidencial y se utilizará exclusivamente para el desarrollo de los servicios contratados. Dicha información no será divulgada a terceros sin la autorización expresa y por escrito de la Universidad, salvo en los siguientes casos:

Cuando sea exigida por autoridad judicial, administrativa o regulatoria competente.

Cuando sea compartida con aliados estratégicos o consultores vinculados al proyecto, en la medida en que sea estrictamente necesario para la adecuada prestación del servicio.

Algoritmo T se compromete a aplicar las medidas técnicas, administrativas y organizacionales necesarias para proteger la información confidencial, conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales.

## Anexo B. Propiedad intelectual

Para efectos del presente contrato se distinguen dos categorías de bienes:

| Categoría | Comprende | Titularidad |
| --- | --- | --- |
| Productos y contenido institucional | Informes, diagnósticos, modelos, hojas de ruta, tableros y demás productos derivados de la consultoría, así como la totalidad de la información institucional cargada en la plataforma: mediciones, evidencias, capacidades, indicadores, iniciativas y ejecución presupuestal. | Propiedad de la Universidad Popular del Cesar, para su uso institucional, sin restricción de tiempo ni de reproducción interna, y exportables en formatos abiertos en cualquier momento. |
| Plataforma y know-how metodológico | El software de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital, su código fuente, el modelo e instrumento de medición de madurez, los observatorios y sus componentes analíticos, y las metodologías, herramientas, plantillas y procedimientos técnicos empleados. | Propiedad de Algoritmo T S.A.S., entregados a la Universidad bajo licencia de uso durante el periodo pactado. Constituyen parte de su know-how y propiedad intelectual empresarial. |

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, descompilación o cesión a terceros de la plataforma y de los contenidos metodológicos presentados en esta propuesta o en los entregables, sin autorización previa y por escrito de un representante legal autorizado de Algoritmo T S.A.S.

La distinción anterior no limita en modo alguno el derecho de la Universidad a usar, reproducir internamente, publicar y explotar los productos de la consultoría y su propia información institucional, incluso con posterioridad al vencimiento del periodo licenciado.

# 11. Anexo técnico: la metodología Algoritmo T

Marco propio de medición y gestión de la transformación digital con enfoque territorial, desarrollado por Algoritmo T y operacionalizado en la plataforma: define qué se mide, con qué evidencia se soporta cada calificación y cómo el resultado se convierte en ejecución gobernable.

## 1. El instrumento de medición

La madurez se evalúa sobre una matriz de cuatro líneas misionales × cuatro dimensiones —organizacional, pedagógica, comunicativa y tecnológica—, que produce 16 puntos de medición desagregados en 52 variables. Cada variable cuenta con un protocolo de indagación: los ítems que se preguntan y a quién se aplican, la evidencia que se solicita y una rúbrica anclada de cinco niveles.

| Componente | Definición operativa |
| --- | --- |
| Escala 1–5 | Niveles Inicial · Gestionado · Definido · Medido · Optimizado, con anclajes observables por variable: la calificación se asigna contra descriptores verificables, no contra juicio libre. |
| Evidencia D · I · K | Tres vías de soporte — Documental (D), Indagación mediante entrevistas e instrumentos (I) y Constatación directa en sistemas (K) — cada una con criterios de aceptación explícitos. |
| Doble lectura | Los responsables de línea reportan su percepción; el equipo consultor califica contra la evidencia. La brecha entre ambas lecturas es, en sí misma, un hallazgo del diagnóstico. |
| Consolidación | Cada punto de medición es el promedio de sus variables. Publicar una medición exige las 52 variables calificadas y queda versionada con fecha, lo que hace el ejercicio repetible y comparable en el tiempo. |

## 2. De la medición a la ejecución

El diagnóstico encadena sin traducciones intermedias: capacidades con nivel actual, nivel objetivo y brecha → iniciativas priorizadas por impacto y factibilidad → indicadores con línea base, meta y serie histórica → planes de trabajo con tareas, responsables, dependencias y evidencia de cierre. Toda actividad terminada exige al menos una evidencia adjunta: el avance que reporta la plataforma es avance demostrable.

## 3. Enfoque territorial

La institución no se mide en el vacío: la metodología incorpora la comparación permanente contra el sistema nacional de educación superior y la lectura de cobertura y oferta en los 25 municipios del Cesar, de modo que la priorización de iniciativas responda al territorio que la Universidad sirve.

## 4. Régimen tributario del servicio

La liquidación aplica el principio de independencia de los servicios (DIAN, Oficio 001444 de 2017): cada componente conserva su naturaleza tributaria. La licencia de uso cumple las cinco características que la DIAN exige del cloud computing (Concepto Unificado 017056 de 2017) —autoservicio bajo demanda, acceso amplio por red, multitenencia, elasticidad y servicio medido— y Algoritmo T S.A.S. la presta como proveedor directo que gestiona la infraestructura (Concepto 190 de 2024), por lo que está excluida de IVA (art. 476, num. 21, E.T.). Los servicios de implementación, consultoría, formación y transferencia, al requerir intervención humana especializada, no cumplen esas características y se gravan de forma independiente al 19 %.

Referentes El marco se alinea con TOGAF® 10 en arquitectura empresarial, DAMA-DMBOK en gobierno de datos, los lineamientos de Gobierno Digital de MinTIC y referentes internacionales de madurez digital en educación superior. La metodología, el instrumento y sus protocolos hacen parte del know-how de Algoritmo T S.A.S. (ver capítulo 10).

ALGORITMO

Soluciones digitales con sentido humano

Ana Milena Díaz Granados · Directora de Relacionamiento

Algoritmo T S.A.S. · NIT 901.449.696-2

anadiazgrandos@algoritmot.com · +57 300 659 0161 · www.algoritmot.com

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2026